## Slide 1
보안실
2026 사업계획 실행전략
운영 안정화 · 조직 강화 · 기술 기반 고도화
2025-11-18

## Slide 2
개요 (Overview)
2025 성과 리뷰
보안실이 2025년에 달성한 성과와 도전 과제에 대한 리뷰
조직 환경 진단
인력 변동, 선임 역할 공백, 업무 매뉴얼 미비 문제 진단
2026 사업 계획
개발, 인프라, 보안, 조직 운영 4가지 방향의 사업 계획
전략 실행 방안 & 기대 효과
핵심 전략, 운영 계획, 조직 관리 방안과 기대되는 효과
2/10

## Slide 3
2025 성과 리뷰
운영 공백 없는 조직 안정화
구조적 변화와 인력 이탈에도 불구하고 서비스 운영의 안정성을 유지했습니다.
ISMS 사후심사 대응 완료
보안 사고 없이 ISMS 사후심사를 성공적으로 마무리했습니다. 결함 조치 사항을 정리하고 최종 보고까지 완결했습니다.
인프라·보안·개발 업무 병행
기존 서비스 개발 및 운영 업무와 신규 보안 업무를 동시에 수행하며 다각적인 역량을 발휘했습니다.
OS 전환 대비 사전 조사/영향분석
2026년 예정된 인프라 OS 전환에 대비하여 사전 조사 및 영향 분석을 미리 수행했습니다.
3/10

## Slide 4
조직 환경 진단
2025년 보안실은 다음과 같은 조직 환경적 어려움에 직면했습니다.
급격한 인력 변동
보안실 발령 직후 세 명의 퇴사자가 연달아 발생하여 기존 역할 구조가 무너지고 운영 난이도가 증가했습니다.
선임 역할 공백
신규 인력의 업무 스타일과 역량 파악이 충분히 이루어지지 못했으며, 기존 선임 역할에 대한 대체 인력이 없었습니다.
업무 매뉴얼·R&R 미비
명확한 R&R이나 체계적인 업무 매뉴얼이 부재하여, 업무 혼란과 역할 불분명성이 발생했습니다.
조직 안정성 저하
기존 개발 중심의 역할에서 조직 관리 및 선임 역할까지 확장되면서 관리에 다소 미흡한 부분이 발생했습니다.
이러한 경험을 통해 기술 역량뿐만 아니라 조직 운영 능력의 중요성을 깊이 인식하게 되었습니다.
4/10

## Slide 5
2026 사업 계획
개발
전자결재 시스템 개발
개인 서비스 최적화
내부 업무 효율성 증진
인프라
OS 전면 전환 (CENTOS EOS)
노후 자산 교체
보안 취약점 제거 및 시스템 안정화
보안
ISMS 사후관리 체계 강화
정책·로그 자동화
보안 대응 효율 극대화
조직
신규 인력 평가
R&R 체계 정립
업무 매뉴얼 체계화
5/10

## Slide 6
핵심 사업 전략
근본 리스크 제거
인프라의 EOS(End-Of-Support) 문제를 해결하여 잠재적인 시스템 장애 및 보안 취약점 발생 가능성을 원천적으로 차단합니다. 안정적인 서비스 운영의 필수적인 기반이 됩니다.
자동화·표준화
보안 운영 프로세스를 정책 및 로그 중심으로 표준화하고 자동화하여, 반복적인 수동 작업을 최소화하고 위협 대응 효율성을 극대화합니다.
개발–운영 일체화
전자결재 시스템 개발과 같은 내부 개발 프로젝트를 통해 개발과 운영이 유기적으로 연동되는 체계를 구축하여, 업무 효율성을 높이고 서비스 품질을 향상시킵니다.
조직 안정성 확보
2025년의 경험을 바탕으로 조직 운영 체계을 정비하고 구성원 간의 역할을 명확히 하여, 안정적이고 효율적인 조직 환경을 조성합니다.
6/10

## Slide 7
운영 계획
분기별 OS 전환 로드맵
1분기
OS 전환 대상 시스템 정리
영향 분석 완료
전환 계획 확정 및 비상 계획 수립
2~3분기
실제 OS 전환 작업 진행
테스트 및 검증
자동화 시스템 구축 및 연동
4분기
OS 전환 후 안정화
운영 기준 문서화 및 교육
사후 위험 요소 관리
기대 성과
EOS 리스크 제거
시스템 성능 향상
보안 취약점 대응
ISMS 자동화 확대
ISMS 주요 지표 관리 및 모니터링 자동화 범위 확대
자동화 시스템 안정화 및 고도화
반복적인 보안 점검 작업 자동화로 효율 증대
개발·운영 자동화
전자결재 시스템 중심 자동화 가능 업무 발굴
개발-운영 일체화를 통한 업무 효율성 향상
장애 예방 및 대응 체계 자동화로 안정성 확보
7/10

## Slide 8
조직 및 리스크 관리 방안
2025년 경험한 인력 변동과 조직 리스크를 최소화하기 위한 전략
신규 인력 역량 파악
채용 시 역량 분석을 통한 적재적소 배치
개인의 업무 스타일과 성향 파악
기존 팀원과의 역할 중복 최소화
R&R 확립
월 단위 R&R 점검 및 업데이트
명확한 업무 분담과 책임 구조
업무 혼란 방지를 위한 클리어화
문서화·체계화
업무 절차, 장애 대응 매뉴얼 체계화
보안 운영 기준 문서화
단일 담당자 의존성 제거
선임 역할 강화
선임자 관리 역량 강화 교육
기술 역량 외 리더십 역할 수행
2025년 경험한 교훈을 바탕으로 한 조직 안정성 확보
8/10

## Slide 9
기대 효과
안정성 강화
인프라와 보안 시스템 전반의 안정성을 획기적으로 강화합니다. OS 전환을 통해 잠재적 장애 리스크를 제거하고, 자동화된 운영 프로세스 도입으로 인해 반복적인 작업 감소와 사고 대응 시간 단축을 이끌 것입니다.
운영 효율 향상
자동화를 통해 업무 효율성이 크게 향상될 것이며, 정책과 로그 중심의 표준화된 보안 운영을 통해 인력의 핵심 업무 집중도를 높일 수 있습니다. 이는 궁극적으로 보안실 전체의 생산성을 증대시키겠습니다.
보안 신뢰도 증가
체계적인 조직 관리 시스템이 정착됨으로써 구성원 간 협업이 원활해지고, ISMS 사후관리 체계 강화로 인해 고객 및 이해관계자로부터의 보안 신뢰도를 향상시키겠습니다.
조직 경쟁력 강화
최종적으로 이러한 변화는 회사의 서비스 경쟁력을 높이고, 보안실 운영의 일관성과 신뢰성을 제고함으로써 기업 전반의 보안 역량을 강화하는 데 기여할 것입니다.
9/10

## Slide 10
Q&A
OS 전환과 ISMS를 동시에 수행하는 것이 가능하냐요?
이에 대해서는 분기별로 리스크를 분산해 진행하고, 신규 인력 투입과 문서화 기반으로 충분히 수행 가능한 일정임을 다시 말씀드립니다.
분기별 리스크 분산
1분기에는 OS 전환 계획 수립 및 ISMS 자동화 범위 확대에 집중하고, 2~3분기에는 OS 전환 실행 및 자동화 기반 정비를 진행합니다.
신규 인력 투입
신규 인력 채용을 통해 역량을 확보하고, 기존 팀원들의 경험과 지식을 문서화하여 지속 가능하도록 체계를 구축했습니다.
문서화 기반 접근
업무 매뉴얼과 운영 절차를 체계적으로 문서화하여 단일 담당자 의존성을 줄이고, 모든 구성원이 업무를 원활히 이어받을 수 있도록 했습니다.
ISMS 자동화 확대
ISMS 주요 지표 관리 및 모니터링 자동화 범위를 확대하여, 반복적인 작업을 줄이고 사고 대응 능력을 강화할 것입니다.
10/10